Solicitarea client: Dezvoltarea unei aplicații mobile pentru gestionarea rezervărilor la un salon de înfrumusețare. Aplicația trebuie să permită:

- Autentificarea clienților și angajaților.

- Vizualizarea disponibilității și rezervarea serviciilor.

- Trimiterea de notificări pentru programări.

- Gestionarea calendarului angajaților.

- Sistem de feedback și evaluare a serviciilor.

Oferta pentru firma Test 11

I. Scopul documentului:

Această ofertă preliminară este bazată pe informațiile pe care ni le-ați furnizat. Înainte de a începe efectiv dezvoltarea și de a vă putea oferi o estimare exactă a costurilor și timpului necesar, va fi necesar să parcurgem câteva etape esențiale de planificare.

- Realizarea unei diagrame logice pentru a defini arhitectura aplicației.

- Crearea unei diagrame ER pentru a structura baza de date.

- Realizarea unui design inițial în Figma pentru a elimina orice ambiguitate legată de interfața grafică.

Pentru începerea etapelor de mai sus, va fi necesar să semnăm un contract de colaborare și să achitați în avans prețul acestora:

Diagrama logică și diagrama ER: X Euro + TVA Proiectul în Figma: X Euro + TVA Acești bani se vor scădea din prețul total de dezvoltare odată acceptată oferta fermă.

Definiții și tehnologii folosite:

- Firebase (platformă pentru dezvoltare de aplicații mobile)

- React Native (framework pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile)

- Node.js (platformă pentru aplicații server-side)

II. Propunere structură:

- Aplicație Mobilă Salon (350 Ore * 2 Programatori):

Autentificare și Înregistrare:

- Sistem de autentificare pentru clienți și angajați.

Gestionare Rezervări:

- Vizualizarea disponibilității și rezervarea serviciilor.

Notificări:

- Trimiterea de notificări pentru programări.

Gestionare Calendar:

- Gestionarea calendarului angajaților.

Feedback și Evaluare:

- Sistem de feedback și evaluare a serviciilor.

III. Sugestii suplimentare:

- Modul de oferte și reduceri personalizate pentru clienți fideli (50 Ore * 2 Programatori).

- Integrarea unui sistem de plată online pentru rezervări (60 Ore * 2 Programatori).

IV. Pret și timp de implementare:

*Fiecare punct poate fi supus modificării.

Timp estimat de livrare: Dezvoltare structură Aplicație: X Euro + TVA Sugestii suplimentare: X Euro + TVA

Termeni de achiziție: Această ofertă este strict confidențială. Veziv IT Services SRL nu oferă permisiunea de a împărtăși detalii cu terțe părți. Prețurile sunt fără TVA.