Cerința:

Solicitarea client: Crearea unei platforme de e-learning pentru o universitate. Platforma trebuie să includă:

- Sistem de autentificare pentru profesori și studenți.

- Încărcarea și gestionarea cursurilor.

- Crearea și gestionarea testelor și examenelor online.

- Sistem de evaluare și notare automată.

- Forum de discuții pentru fiecare curs.

Oferta pentru firma Test 10

I. Scopul documentului:

Această ofertă preliminară este bazată pe informațiile pe care ni le-ați furnizat. Înainte de a începe efectiv dezvoltarea și de a vă putea oferi o estimare exactă a costurilor și timpului necesar, va fi necesar să parcurgem câteva etape esențiale de planificare.

- Realizarea unei diagrame logice pentru a defini arhitectura aplicației.

- Crearea unei diagrame ER pentru a structura baza de date.

- Realizarea unui design inițial în Figma pentru a elimina orice ambiguitate legată de interfața grafică.

Pentru începerea etapelor de mai sus, va fi necesar să semnăm un contract de colaborare și să achitați în avans prețul acestora:

Diagrama logică și diagrama ER: X Euro + TVA Proiectul în Figma: X Euro + TVA Acești bani se vor scădea din prețul total de dezvoltare odată acceptată oferta fermă.

Definiții și tehnologii folosite:

- LMS (Learning Management System)

- React (bibliotecă JavaScript pentru construirea interfețelor de utilizator)

- Node.js (platformă pentru aplicații server-side)

- MongoDB (bază de date NoSQL)

II. Propunere structură:

- Platformă e-Learning (400 Ore * 2 Programatori):

Autentificare și Înregistrare:

- Sistem de autentificare pentru profesori și studenți.

Gestionare Cursuri:

- Încărcarea și gestionarea cursurilor.

Teste și Examene Online:

- Crearea și gestionarea testelor și examenelor online.

- Sistem de evaluare și notare automată.

Forum de Discuții:

- Forum pentru fiecare curs.

III. Sugestii suplimentare:

- Integrare cu sisteme de conferințe online (ex: Zoom, Google Meet) pentru cursuri live (60 Ore * 2 Programatori).

- Modul de analiză a progresului studenților (40 Ore * 2 Programatori).

IV. Pret și timp de implementare:

*Fiecare punct poate fi supus modificării.

Timp estimat de livrare: Dezvoltare structură Platformă: X Euro + TVA Sugestii suplimentare: X Euro + TVA

Termeni de achiziție: Această ofertă este strict confidențială. Veziv IT Services SRL nu oferă permisiunea de a împărtăși detalii cu terțe părți. Prețurile sunt fără TVA.