Solicitarea client: Dezvoltarea unei aplicații mobile pentru gestionarea rezervărilor la un salon de înfrumusețare. Aplicația trebuie să permită:

1. Autentificarea clienților și angajaților.
2. Vizualizarea disponibilității și rezervarea serviciilor.
3. Trimiterea de notificări pentru programări.
4. Gestionarea calendarului angajaților.
5. Sistem de feedback și evaluare a serviciilor.

Oferta pentru firma Test 11

I. Scopul documentului:

Această ofertă preliminară este bazată pe informațiile pe care ni le-ați furnizat. Înainte de a începe efectiv dezvoltarea și de a vă putea oferi o estimare exactă a costurilor și timpului necesar, va fi necesar să parcurgem câteva etape esențiale de planificare.

1. Realizarea unei diagrame logice pentru a defini arhitectura aplicației.
2. Crearea unei diagrame ER pentru a structura baza de date.
3. Realizarea unui design inițial în Figma pentru a elimina orice ambiguitate legată de interfața grafică.

Pentru începerea etapelor de mai sus, va fi necesar să semnăm un contract de colaborare și să achitați în avans prețul acestora:

Diagrama logică și diagrama ER: X Euro + TVA Proiectul în Figma: X Euro + TVA Acești bani se vor scădea din prețul total de dezvoltare odată acceptată oferta fermă.

Definiții și tehnologii folosite:

* Firebase (platformă pentru dezvoltare de aplicații mobile)
* React Native (framework pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile)
* Node.js (platformă pentru aplicații server-side)

II. Propunere structură:

1. Aplicație Mobilă Salon (350 Ore \* 2 Programatori):

Autentificare și Înregistrare:

* Sistem de autentificare pentru clienți și angajați.

Gestionare Rezervări:

* Vizualizarea disponibilității și rezervarea serviciilor.

Notificări:

* Trimiterea de notificări pentru programări.

Gestionare Calendar:

* Gestionarea calendarului angajaților.

Feedback și Evaluare:

* Sistem de feedback și evaluare a serviciilor.

III. Sugestii suplimentare:

* Modul de oferte și reduceri personalizate pentru clienți fideli (50 Ore \* 2 Programatori).
* Integrarea unui sistem de plată online pentru rezervări (60 Ore \* 2 Programatori).

IV. Pret și timp de implementare:

\*Fiecare punct poate fi supus modificării.

Timp estimat de livrare: Dezvoltare structură Aplicație: X Euro + TVA Sugestii suplimentare: X Euro + TVA

Termeni de achiziție: Această ofertă este strict confidențială. Veziv IT Services SRL nu oferă permisiunea de a împărtăși detalii cu terțe părți. Prețurile sunt fără TVA.