Solicitarea client: Dezvoltarea unei platforme online pentru organizarea și gestionarea evenimentelor (conferințe, workshop-uri, seminarii). Platforma trebuie să includă:

1. Autentificarea organizatorilor și participanților.
2. Crearea și gestionarea evenimentelor.
3. Înscrierea și gestionarea participanților.
4. Trimiterea de notificări și remindere.
5. Sistem de plată online pentru înscrierea la evenimente.

Oferta pentru firma Test 13

I. Scopul documentului:

Această ofertă preliminară este bazată pe informațiile pe care ni le-ați furnizat. Înainte de a începe efectiv dezvoltarea și de a vă putea oferi o estimare exactă a costurilor și timpului necesar, va fi necesar să parcurgem câteva etape esențiale de planificare.

1. Realizarea unei diagrame logice pentru a defini arhitectura aplicației.
2. Crearea unei diagrame ER pentru a structura baza de date.
3. Realizarea unui design inițial în Figma pentru a elimina orice ambiguitate legată de interfața grafică.

Pentru începerea etapelor de mai sus, va fi necesar să semnăm un contract de colaborare și să achitați în avans prețul acestora:

Diagrama logică și diagrama ER: X Euro + TVA Proiectul în Figma: X Euro + TVA Acești bani se vor scădea din prețul total de dezvoltare odată acceptată oferta fermă.

Definiții și tehnologii folosite:

* React (bibliotecă JavaScript pentru construirea interfețelor de utilizator)
* Node.js (platformă pentru aplicații server-side)
* Stripe (sistem de plată online)
* Firebase (platformă pentru dezvoltare de aplicații mobile)

II. Propunere structură:

1. Platformă Evenimente (350 Ore \* 2 Programatori):

Autentificare și Înregistrare:

* Sistem de autentificare pentru organizatori și participanți.

Crearea și Gestionarea Evenimentelor:

* Crearea și gestionarea evenimentelor.

Gestionarea Participanților:

* Înscrierea și gestionarea participanților.

Notificări și Remindere:

* Trimiterea de notificări și remindere.

Sistem de Plată:

* Sistem de plată online pentru înscrierea la evenimente.

III. Sugestii suplimentare:

* Modul de generare automată a badge-urilor pentru participanți (40 Ore \* 2 Programatori).
* Integrarea unui sistem de chat live pentru evenimente (50 Ore \* 2 Programatori).

IV. Pret și timp de implementare:

\*Fiecare punct poate fi supus modificării.

Timp estimat de livrare: Dezvoltare structură Platformă: X Euro + TVA Sugestii suplimentare: X Euro + TVA

Termeni de achiziție: Această ofertă este strict confidențială. Veziv IT Services SRL nu oferă permisiunea de a împărtăși detalii cu terțe părți. Prețurile sunt fără TVA.